Годовой отчет о реализации муниципальной программы за 2025год

Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028 годы

(полное наименование муниципальной программы)

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район» на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района, тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028годы» | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Муниципальное образование «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» |  |  |  |  |  | 4119,777 | 4119,777 | 4119,777 | 100 | 100 |

Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка расходов согласно муниципальной программе | Фактические расходы на отчетную дату |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 17 |  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028 годы» | Всего | 4119,777 | 4119,777 | 100 |
|  |  |  | бюджет муниципального района | 41,198 | 41,198 | 100 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики | 4078,579 | 4078,579 | 100 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Удмуртской Республики | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники (средства федеральной субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 | 01 |  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  |  | Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды | Управление сельского хозяйства | 2025-2028 годы | 2025 год | Проведение опроса с населением по благоустройству территории | Повышение уровня комфортных условий досуга жителей |  |
| 17 | 2 |  |  | Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2 | 1 |  | Благоустройство общественной территории по ул.Красной в поселке Кизнер Кизнерского района Удмуртской Республики | Управление, ТО «Кизнерский» | 2025-2028 годы | 2025 год | Повышение уровня комфортных условий досуга жителей | Проект реализован |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Коды аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия (муниципальной услуги) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  |  | Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | относительное отклонение, % | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  |  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | хх | Мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх |  | Основное мероприятие (услуга) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Муниципальные задания по муниципальной программе отсутствуют.

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, в % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Факт на 2024 год | план на 2025 год | факт на 2025 год |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 3-2 | (3/2*100)-100 | 3/1 |  |
| 17 | 1 |  | «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» на 2022-2028 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приобретенного проекта «Формирование комфортной городской среды» | единиц | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  | 2 | Площадь благоустроенных общественных территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | кв.м | 950 | 500 | 706 | 206 | 41,2 | 74,1 |  |
|  |  | 3 | Объем финансов направленных на благоустройство | тыс.руб. | 3759,53 | 4119,777 | 4119,777 | 0 | 0 | 109,6 |  |

Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 7. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы

| Код аналитической программной классификации |  | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  | ЭМП | СПМП | СММП | СРМП | ЭБС |
| 16 |  | «Формирование комфортной городской среды на 2025-2028 годы» | Заместитель главы Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» | Управление сельского хозяйства | 0,78 | 0,78 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Эффективность  реализации муниципальной программы подпрограмм

«Формирование комфортной городской среды на 2025-2028 годы»

составляет 0,78

Эффективность  реализации программы признается хорошей.

Доклад о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028 годы»

за 2025 год

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики» на 2025-2028 годы»  в 2025 году осуществлялась за счет средств местного бюджета, субсидий из бюджета Удмуртской Республики. Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году за счет всех источников финансирования составила  4119777,12 рублей, из них 41197,78 рублей – средства бюджета муниципального образования,  4078579,34 руб. субсидия из бюджета Удмуртской Республики. В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию муниципальной программы, доля финансирования по видам бюджетов следующая: 1% - местный бюджет,  99 %  - бюджет УР и ФБ.

В 2025 году в рамках муниципальной программы было запланирован и реализован 1 мероприятие, которое полностью выполнено.

Эффективность реализации муниципальной программы  определяется  степенью достижения целей и решений задач программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений. Эффективность реализации программы равно 0,78.

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности реализации программы показывает, что реализация программы соответствует высокому уровню эффективности.

При запланированном в бюджете района объеме финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Кизнерский район» в размере 4119777,12  рублей   фактическое финансирование составило  4119777,12 рублей, или  100 % годового лимита.

Выводы: Показатель эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2025-2028 годы» за 2025 год равен 0,78. Это означает,  что степень эффективности программы высокая. Исходя из этого, следует,  что реализацию данной программы следует проложить в 2026 году.

И.о.зам.главы Администрации-

Начальника Управления 			                                             	            Н.Л.Колесникова

Исп.А.А.Баширова тел. 31181

Отчет о ходе реализации

муниципальной программы

Кизнерского района

«Формирование комфортной городской среды на 2025-2028 годы»

за 2025 год