Заключение по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район УР»  на 2023 – 2030 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район Удмуртской Республики», уровень эффективности реализации программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Муниципальный округ Кизнерский район УР» на 2023 – 2030 годы» в 2025 году составил  1 балл. Эффективность реализации муниципальной программы высокая.

Существующая нормативно-правовая база в полной мере обеспечивает реализацию программы. В ходе исполнения программы ее ресурсное обеспечение осуществлялось за счет средств бюджетов Удмуртской Республики и Кизнерского района. Общий объем средств на реализацию мероприятий программы в 2025 году составил 264,44 тыс. руб. Процент освоения выделенных средств на ресурсное обеспечение программных мероприятий составил 99,9 %.

К реализации в 2025 году было запланировано 13 мероприятий, все  выполнены.

Реализация мероприятий программы будет  продолжена.